| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN _________ |  | ### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ |
| --- | --- | --- |
| Số: /QĐ-UBND |  | ### Ninh Thuận, ngày tháng năm 2024 |

# QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch phát triển điện lực quốc gia trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

_______________________

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 4/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quyết định số 376/QĐ-TTg);

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quyết định số 500/QĐ-TTg);

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quyết định số 262/QĐ-TTg);

Căn cứ Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quyết định số 1319/QĐ-TTg);

Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 02/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các Chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1683/TTr-SCT ngày 30/7/2024,

##### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch phát triển điện lực quốc gia trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - TT: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh (báo cáo); - CT và các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thành phố; - VPUB: LĐ, KTTH, BTCD; - Lưu: VT. KTTH Nam | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trịnh Minh Hoàng |
| --- | --- |

| UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH NINH THUẬN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch phát triển điện lực quốc gia

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     tháng 8 năm 2024

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

_____________

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 4/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quyết định số 376/QĐ-TTg);

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quyết định số 500/QĐ-TTg);

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quyết định số 262/QĐ-TTg);

Căn cứ Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quyết định số 1319/QĐ-TTg);

Căn cứ Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt Nghị quyết số 20-NQ/TU), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch, Kế hoạch phát triển điện lực quốc gia trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 500/QĐ-TTg; Quyết định số 262/QĐ-TTg và Quyết định số 1319/QĐ-TTg. Xây dựng lộ trình tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án đáp ứng các mục tiêu đã đề ra của Quy hoạch và Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Góp phần thực hiện chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo để giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần hướng tới các mục tiêu đã cam kết theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng.

- Xác định các giải pháp thu hút đầu tư phát triển điện lực theo Quy hoạch và Kế hoạch điện VIII trong thời kỳ quy hoạch; cơ chế phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện.

- Thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; hình thành Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng trên địa bàn tỉnh.

- Định hướng cho các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện hiệu quả Quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII.

2. Về yêu cầu:

- Kế hoạch của tỉnh phải phải bám sát mục tiêu, định hướng của Quy hoạch và kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII, cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 500/QĐ-TTg và Quyết định số 262/QĐ-TTg theo từng lĩnh vực ngành của địa phương.

- Đảm bảo phát triển nguồn điện đúng theo danh mục được duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg.

- Xác định cụ thể danh mục, tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện quan trọng, ưu tiên của ngành điện bao gồm lưới điện liên kết khu vực trong thời kỳ quy hoạch; danh mục, tiến độ các dự án năng lượng tái tạo (thủy điện nhỏ, điện gió trên bờ, ...) của tỉnh đến năm 2025 và thời kỳ 2026-2030.

- Đảm bảo tính tuân thủ, kế thừa, đồng bộ với các quy hoạch ngành/kế hoạch thực hiện quy hoạch cấp quốc gia được duyệt, đảm bảo tính liên kết, thống nhất trong thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Định hướng phát triển nguồn điện của quốc gia:

- Tổng công suất nhiệt điện khí trong nước là 14.930 MW (nguồn khí nội địa).

- Tổng công suất nhiệt điện LNG là 22.400 MW.

- Tổng công suất nhiệt điện than là 30.127 MW.

- Tổng công suất nguồn điện đồng phát, nguồn điện sử dụng nhiệt dư, khí lò cao, sản phẩm phụ của dây chuyền công nghệ là 2.700 MW.

- Tổng công suất thủy điện là 29.346 MW.

- Tổng công suất thủy điện tích năng là 2.400 MW.

2. Tổng nguồn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được phân bổ công suất theo Kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII: Chi tiết theo Phụ lục 1 (đính kèm).

3. Mục tiêu và định hướng phát triển nguồn điện của tỉnh Ninh Thuận:

Theo Nghị quyết số 20-NQ/TU đã đề ra:

- Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 tổng công suất tăng thêm 3.000MW để đạt công suất tích luỹ 6.500MW.

- Định hướng đến năm 2030 tổng công suất các nhà máy điện tăng thêm khoảng 5.300MW, nâng quy mô công suất nguồn điện toàn tỉnh đạt 11.800MW.

4. Thực trạng tổng công suất các nguồn điện đang vận hành thương mại trên địa bàn tỉnh: Tính đến hết quý I/2024, trên địa bàn tỉnh đã đầu tư và đưa vào vận hành thương mại (điện mặt trời, điện gió, thủy điện) với tổng công suất 3.749,942 MW, cụ thể:

| STT | Loại hình | Công suất (MW) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thuỷ điện (11 dự án) | 329,5 | 8,8 |
| 2 | Điện gió trên bờ (11 dự án) | 667,25 | 17,8 |
| 3 | Điện mặt trời tập trung (35 dự án) | 2.466,8 | 65,8 |
| 4 | Điện mặt trời mái nhà | 286,4 | 7,6 |
|  | Tổng cộng: | 3.749,942 | 100 |

5. Danh mục các dự án Nhà máy điện mặt trời tập trung chuyển tiếp trên địa bàn tỉnh: Tổng công suất các Nhà máy đã vận hành thương mại là 372MW (gồm một phần công suất dự án và 03 dự án). Tổng công suất các dự án đang triển khai xây dựng là 120MW (gồm 02 dự án).

(Chi tiết theo Danh mục dự án tại Bảng 1 Phụ lục 2 đính kèm).

6. Danh mục các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện tới năm 2030 trên địa bàn tỉnh:

- Tổng công suất nhiệt điện khí LNG là 1.500MW (có 01 dự án).

- Tổng công suất thuỷ điện tích năng là 2.400MW (gồm 02 dự án).

(Chi tiết theo Danh mục dự án tại Bảng 2 Phụ lục 2 đính kèm)

7. Công suất nguồn điện năng lượng tái tạo và danh mục các dự án nguồn điện đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh:

- Tổng công suất nguồn điện gió ngoài khơi, công suất 2.000MW cho khu vực Nam Trung Bộ (gồm các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng). Công suất điện gió ngoài khơi theo vùng tại Bảng 3 Phụ lục 2.

- Tổng công suất điện gió trên bờ (điện gió trên đất liền và gần bờ) đến năm 2025 là 554 MW. Danh mục các dự án điện gió trên bờ tại Bảng 4 Phụ lục 2

- Tổng công suất thủy điện nhỏ đến năm 2030 là 44 MW. Danh mục các dự án thuỷ điện tại Bảng 5 Phụ lục 2

- Tổng công suất điện mặt trời mái nhà (tự sản, tự tiêu) đến 2030 tăng thêm là 21 MW tại Bảng 6 Phụ lục 2

- Danh mục các dự án điện mặt trời tập trung được xem xét sau năm 2030 được triển khai trong thời kỳ quy hoạch nếu thực hiện hình thức tự sản, tự tiêu, công suất 224MW, cụ thể theo Danh mục các dự án tại Bảng 6 Phụ lục 2.

8. Các nguồn điện khác đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh: Phát triển điện mặt trời tự sản, tự tiêu quy mô công suất 320MW cho dự án Tổ hợp công nghệ xanh và hoá chất sau muối

9. Kế hoạch phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo:

- Theo Quyết định số 262/QĐ-TTg xác định xây dựng Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng Nam Trung Bộ - Nam Bộ:

+ Vị trí: Tại khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, ... Trong tương lai có thể xem xét mở rộng ra các khu vực lân cận.

+ Quy mô: Điện gió ngoài khơi khoảng 2.000-2.500 MW, điện gió trên bờ và ven bờ khoảng 1.500-2.000 MW.

+ Các nhà máy chế tạo thiết bị phục vụ phát triển năng lượng tái tạo, dịch vụ cảng biến, hậu cần phục vụ xây lắp, vận hành, bảo dưỡng.

+ Các khu công nghiệp xanh, phát thải các bon thấp.

+ Các cơ sở nghiên cứu, đào tạo.

- Theo Quyết định số 376/QĐ-TTg xác định:

+ Xây dựng Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng tại khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận; Dự kiến triển khai 2023-2030.

+ Xây dựng Trung tâm quốc gia về nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng tái tạo tại Ninh Thuận; Giai đoạn 2021-2030.

10. Danh mục các dự án lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh:

- Cấp điện áp 500kV (Gồm 07 Trạm; 09 tuyến đường dây)

- Cấp điện áp 220kV (Gồm 07 Trạm; 15 tuyến đường dây)

(Chi tiết theo Phụ lục 3 đính kèm)

- Cấp điện áp từ 110kV trở xuống (Gồm 20 Trạm; 38 tuyến đường dây xây mới và 07 công trình tuyến đường dây cải tạo, nâng tiết diện)

(Chi tiết theo Phụ lục 4 đính kèm)

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp:

- Triển khai, quán triệt nội dung Kế hoạch đến các cơ quan Đảng, Đoàn thể các cấp thuộc, trực thuộc. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước.

- Đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân về các quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách, vị trí, vai trò, tầm quan trọng, mục tiêu, định hướng xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên cơ sở Quy hoạch, kế hoạch điện lực quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc triển khai thực hiện các dự án.

2. Rà soát đối chiếu đảm bảo tính đồng bộ giữa các Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia và Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050:

- Thực hiện rà soát tổng công suất nguồn điện được phê duyệt đủ điều kiện triển khai thực hiện thời kỳ quy hoạch 2021-2030.

- Kiến nghị Bộ Công Thương hướng dẫn quy trình triển khai thực hiện đối với các dự án nguồn điện được phê duyệt nhưng chưa được cập nhật phê duyệt phương án đấu nối cấp điện áp 500kV, 220kV và cấp điện áp 110kV trở xuống.

- Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về cập nhật phương án đấu nối các dự án nguồn điện có phương án đấu nối từ cấp điện áp 110kV trở xuống vào Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vì lý do: “Hệ thống quy hoạch quốc gia quy định tại Điều 5 Luật Quy hoạch không bao gồm quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh. Căn cứ khoản 2, Điều 27 Luật Quy hoạch, phương án phát triển mạng lưới cấp điện (bao gồm các công trình cấp điện và mạng lưới truyền tải điện) là một trong những nội dung của quy hoạch tỉnh. Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh”.

- Cập nhật Danh mục dự án năng lượng tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Kế hoạch trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ có sự điều chỉnh Danh mục các dự án năng lượng Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 để đảm bảo tính đồng bộ và gửi toàn bộ danh mục các dự án năng lượng đến các Sở, ban ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện thành phố để cập nhật điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, quy hoạch xây dựng…đảm bảo theo quy định hiện hành.

3. Đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện tới năm 2030.

- Rà soát tính đồng bộ các quy hoạch (Quy hoạch điện lực, Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch Lâm nghiệp, Quy hoạch thuỷ lợi, …);

- Bố trí đầy đủ nhu cầu diện tích sử dụng đất cho các dự án LNG Cà Ná, thuỷ điện tích năng Bác Ái và thuỷ điện tích năng Phước Hoà;

- Khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án LNG Cà Ná;

- Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án và tuyến đường dây đấu nối

4. Phê duyệt Danh mục dự án nguồn điện tổ chức xúc tiến, kêu gọi đầu tư, đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư:

- Phê duyệt Danh mục các dự án nguồn điện để tổ chức xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo quy định.

- Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành.

- Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư cho các dự án nguồn điện, lưới điện theo quy định.

5. Cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các dự án nguồn và Hạ tầng truyền tải: Trên cơ sở Danh mục dự án nguồn điện và Công trình Hạ tầng truyền tải tiếp tục thực hiện cập nhật quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

6. Tăng cường thu hút, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật:

- Huy động hiệu quả nguồn lực của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, đa dạng hóa các nguồn vốn, các hình thức huy động vốn và thu hút có hiệu quả các nguồn vốn trong và ngoài nước. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực năng lượng theo lộ trình quy định.

- Thực hiện xã hội hóa tối đa trong đầu tư và khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, dịch vụ ngành năng lượng, bao gồm hệ thống truyền tải điện quốc gia trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh.

7. Phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành năng lượng:

- Tăng cường đào tạo phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành năng lượng theo cơ cấu hợp lý, bảo đảm số lượng và chất lượng; có chính sách khuyến khích thu hút, đãi ngộ thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động bảo đảm toàn diện, hiệu quả, khả thi.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; tăng cường năng lực các cơ sở đào tạo hiện có, đa dạng hóa các hình thức, chương trình đào tạo và đẩy mạnh liên kết đào tạo để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, trình độ kỹ thuật cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năng lượng, năng lượng tái tạo trong thời gian đến.

8. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách:

Bám sát, cập nhật tham gia góp ý kiến nghị Chính phủ sớm ban hành cơ chế, chính sách cụ thể như:

- Hoàn thiện khung chính sách, pháp luật về phát triển điện lực, phát triển năng lượng tái tạo (bao gồm cả điện mặt trời mái nhà, điện mặt trời tự sản, tự tiêu), sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và các quy định khác có liên quan:

+ Xây dựng Luật Điện lực sửa đổi để hoàn thiện chính sách về đầu tư, quy hoạch, điều hành giá điện, phát triển thị trường điện cạnh tranh, xử lý các vướng mắc, thể chế hóa cơ chế phát triển, tạo đột phá khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo; tách bạch vai trò quản lý nhà nước với sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Nghiên cứu xây dựng cơ chế đấu giá, đấu thầu lựa chọn chú đầu tư kèm giá điện trong quá trình sửa đổi Luật Điện lực và hoàn thiện mô hình thị trường điện cạnh tranh.

+ Nghiên cứu, cụ thể hóa chính sách xã hội hóa đầu tư lưới điện truyền tải.

+ Ban hành thí điểm, tiến tới xây dựng chính thức cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp giữa nhà sản xuất điện năng lượng tái tạo và khách hàng tiêu thụ đồng bộ với sửa đổi Luật Điện lực và lộ trình thực hiện thị trường điện cạnh tranh. Nghiên cứu xây dựng quy định thu phí đối với các hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA).

+ Tiếp tục hoàn thiện cơ chế điều hành giá điện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa các mục tiêu chính trị - kinh tế - xã hội của Nhà nước và mục tiêu sản xuất kinh doanh, tự chủ tài chính của các doanh nghiệp ngành điện. Giá điện bảo đảm thu hồi đủ chi phí, có mức lợi nhuận hợp lý, thu hút đầu tư phát triển điện, khuyến khích cạnh tranh trong các khâu sản xuất, truyền tải, phân phối, bán lẻ, sử dụng điện, chống lãng phí điện. Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện biểu giá điện hiện hành. Nghiên cứu thực hiện giá điện hai thành phần vào thời điểm thích hợp. Tiếp tục thực hiện minh bạch giá điện.

+ Nghiên cứu, xây dựng và ban hành Luật về năng lượng tái tạo.

+ Sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc giảm cường độ năng lượng của nền kinh tế, ban hành chế tài và các tiêu chuẩn, qui chuẩn bắt buộc về sử dụng hiệu quả năng lượng.

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong nước tham gia phát triển năng lượng tái tạo, phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, năng lượng mới phục vụ trong nước và xuất khẩu, phát triển công nghiệp chế tạo thiết bị ngành điện.

- Xây dựng chính sách nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong ngành điện để nâng cao tính độc lập tự chủ, giảm giá thành.

- Xây dựng cơ chế chính sách để thúc đẩy nhập khẩu điện, đặc biệt từ Lào thông qua các Hiệp định, Biên bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ.

9. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ:

- Phát triển năng lượng đảm bảo gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, phát huy giá trị sử dụng đất, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, xây dựng kế hoạch hành động thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và tiết kiệm chi phí năng lượng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường.

- Ứng dụng công nghệ trong việc cung ứng, sử dụng điện bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Đẩy nhanh việc chuyển đổi số đối với các hoạt động của ngành năng lượng;

- Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tăng cường đồng hành, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, người dân tham gia các hoạt động đầu tư phát triển năng lượng, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh.

10. Tăng cường thu hút đầu tư các dự án sử dụng điện công suất lớn và tạo ra nguồn năng lượng mới: Kêu gọi thu hút đầu tư hình thành các Khu, Cụm công nghiệp xanh sử dụng hoàn toàn năng lượng tái tạo tự sản, tự tiêu (điện gió, điện mặt trời); phát triển đầu tư sử dụng nguồn điện tự sản, tự tiêu để sản xuất hydro, amoniac phục vụ ngành công nghiệp.

11. Các nội dung khác:

- Kiến nghị Bộ Công Thương hướng dẫn quy trình thực hiện Kế hoạch phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo; có hướng dẫn đối với dự án Điện mặt trời tự sản, tự tiêu quy mô công suất 320MW cho dự án Tổ hợp công nghệ xanh và hoá chất sau muối (Theo Danh mục quy hoạch, Kế hoạch có phê duyệt Trạm biến áp và phương án đấu nối nhưng không thể hiện tên dự án và quy mô công suất)

- Kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Uỷ ban quản lý vốn nhà nước, Tập Đoàn điện lực Việt Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải 500kV, 220kV để giải toả công suất các dự án năng lượng phát triển mới trên địa bàn tỉnh theo chủ trương của Chính phủ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát đối chiếu Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo tính đồng bộ với quy hoạch tỉnh Ninh Thuận được duyệt.

- Tiếp tục tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ/Bộ Công Thương có hướng dẫn về trình tự phê duyệt phương án đấu nối đối với các dự án điện chưa cập nhật phương án đấu nối và chuẩn xác danh mục từng án trên cơ sở đề xuất kiến nghị của tỉnh Ninh Thuận để chuẩn xác hoàn thiện danh mục của Quyết định số 262/QĐ-TTg.

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh kiến nghị Uỷ ban quản lý vốn nhà nước và Tập Đoàn điện lực Việt Nam sớm quan tâm bố trí nguồn vốn triển khai đầu tư khối lượng Hạ tầng truyền tải đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực cấp điện áp 500kV; 220kV và 110kV.

- Chủ trì rà soát, cập nhật Danh mục dự án năng lượng tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Kế hoạch trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ có sự điều chỉnh Danh mục các dự án năng lượng Quyết định số 262/QĐ-TTg để đảm bảo tính đồng bộ và gửi toàn bộ danh mục các dự án năng lượng đến các Sở, ban ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện thành phố để cập nhật điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, quy hoạch xây dựng…đảm bảo theo quy định hiện hành.

- Chủ trì tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh:

+ Lập Đề án thành lập Trung tâm Công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng tại Ninh Thuận.

+ Kiến nghị Bộ Công Thương hướng dẫn Phát triển điện mặt trời tự sản, tự tiêu quy mô công suất 320MW cho dự án Tổ hợp công nghệ xanh và hoá chất sau muối (Phương án đấu nối và Trạm biến áp đã được phê duyệt theo Quyết định số 500/QĐ-TTg nhưng Danh mục dự án, quy mô công suất chưa có trong Danh mục Quyết định 262/QĐ-TTg).

- Chủ trì theo dõi trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng ngành gửi báo cáo tình hình, pháp lý của từng công trình, dự án tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh cung cấp danh mục các nguồn điện tiềm năng thế mạnh của tỉnh (thuỷ điện, điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời tự sản, tự tiêu, …) khi Quy hoạch quốc gia được điều chỉnh theo kỳ, tiếp tục phát triển mới theo dư địa cơ cấu nguồn định hướng phát triển đến năm 2030.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp triển khai rà soát, tham mưu điều chỉnh và hoàn thiện các chính sách về đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, sử dụng mặt nước; tham mưu xây dựng và hoàn thiện chính sách tăng cường phòng ngừa, kiểm soát các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; thẩm định, đánh giá tác động môi trường dự án năng lượng, đường dây truyền tải theo đúng quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố ban hành giá đất kịp thời phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân các huyện, thành phố thực hiện rà soát cập nhật quy hoạch sử dụng đất đối với các danh mục dự án và hạ tầng truyền tải đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch thời kỳ 2021-2030 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì hướng dẫn quy trình thủ tục tổ chức thực hiện lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án điện đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Phối hợp kiểm tra, đôn đốc các dự án năng lượng quan trọng, ưu tiên đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án theo Kế hoạch này.

- Chủ trì tháo gỡ các vướng mắc đối với các dự án điện, công trình lưới điện liên quan đến Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó lưu ý cập nhật đầy đủ Danh mục nguồn điện, lưới điện điện được phê duyệt theo Quyết định 262/QĐ-TTg.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện rà soát tham mưu kiến nghị về các nội dung liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp; tham mưu cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của Luật thủy lợi; khu vực nuôi trồng thủy sản.

5. Sở Xây dựng chủ trì thực hiện rà soát nội dung liên quan đến các quy hoạch xây dựng, hướng dẫn thủ tục về cấp phép xây dựng hoặc miễn Giấy phép xây dựng đối với dự án điện, công trình trạm biến áp đảm bảo theo quy định.

6. Sở Tài chính (Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh) chủ trì thẩm định, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt đảm bảo đúng quy trình kịp thời đáp ứng với điều kiện phát triển kinh tế xã hội.

7. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai các nội dung liên quan đến phát triển khoa học công nghệ; xây dựng cơ chế liên kết giữa lực lượng nghiên cứu và phát triển về khoa học công nghệ với các doanh nghiệp liên quan

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia đào tạo và hỗ trợ nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu sử dụng của các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp nănglượng.
	9. Sở Giáo dục và đào tạo nghiên cứu định hướng ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo phát triển lực lượng kỹ sư quản lý, vận hành, bảo dưỡng máy máy móc thiết bị, đặc biệt đối với các ngành năng lượng, công nghiệp dịch vụ hỗ trợ cho ngành công nghiệp năng lượng.

10. Công An tỉnh chủ trì hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện thủ tục lập hồ sơ, thẩm duyệt, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy theo quy định hiện hành; đảm bảo tình hình an ninh trật tự khu vực dự án đang triển khai và các vấn đề khác theo quy định

11. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì hướng dẫn thủ tục hồ sơ liên quan độ cao tĩnh không đối với các Trụ điện gió và trụ điện truyền tải theo quy định hiện hành; có ý kiến về các lĩnh vực liên quan đến Quốc phòng.

12. Ủy ban nhân các huyện và thành phố:

- Rà soát cập nhật quỹ đất các dự án năng lượng, công trình hạ tầng truyền tải vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để có cơ sở triển khai thực theo quy định

- Rà soát cập nhật quy hoạch xây dựng đối với các dự án thuộc địa bàn quản lý nhằm đảm bảo tính pháp lý về xây dựng.

- Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với các dự án năng lượng và công trình hạ tầng truyền tải, ...

13. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục khuyến khích, kêu gọi đầu tư phát triển các dự án năng lượng để tổ chức xúc tiến, kêu gọi đầu tư.

14. Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ bổ sung chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực nghiên cứu (nếu có), tiếp tục tích cực làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề để tranh thủ các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nhằm đưa Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận thành trường chất lượng cao vừa trở thành một trong những Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng tái tạo đến năm 2025.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung Kế hoạch này cho phù hợp, các Sở, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời có văn bản gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./.